|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | | | | |  |  |  |  | |  | |  | | |
| 宁陕县森林资源管理情况自查问题整改清单 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 所在地 | | 项目名称 | | 存在问题 | 整改措施 | 整改时限 | | 整改牵头 单位(责任人) | | 整改责任单位(责任人） | | | 整改配合单位 |
| 1 | 江口镇 江河村 | | 小石板沟口烂河滩恢复农田建设 | | 无证采伐 | 县森林公安分局依法查处 | 2017年10月15日前查处到位 | | 江口镇政府 杨恩宏 | | 江口镇政府 杨恩宏 | | | 林业局 |
| 2 | 金川镇兴隆村黄金村 | | 兴隆村至老庄村连接线公路建设项目马儿沟村级公路建设 | | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位补办林地手续 | 2017年10月15日前查处到位，11月30日前补办林地手续 | | 县交通局 廖德谦 | | 金川镇政府 贾平 | | | 林业局 发改局 |
| 3 | 金川镇 黄金村 | | 黄金美沟村级 道路建设 | | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位补办林地手续 | 2017年10月15日前查处到位，11月30日前补办林地手续 | | 金川镇政府 贾平 | | 金川镇政府 贾平 | | | 林业局 发改局 |
| 4 | 金川镇 小川村 | | 种植中药材及建园6处点 | | 无证采伐 | 县森林公安分局依法查处 | 2017年10月15日前查处到位 | | 金川镇政府 贾平 | | 金川镇政府 贾平 | | | 林业局 |
| 5 | 皇冠镇 兴隆村 | | 吴世友沙场堆沙 | | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位恢复植被 | 2017年10月15日前查处到位 | | 皇冠镇政府 张瑞 | | 皇冠镇政府 张瑞 | | | 林业局 |
| **责任分工：**整改牵头单位负责督促施工单位配合整改责任单位对违法事实进行处理，依法办理林地占用手续；整改单位负责配合林业执法部门查处案件，违法行为处理到位申报林地占用手续；县林业部门负责案件查处，依法审批申报林地占用手续；县发改局负责提供乡村道路等基础设施立项批复文件。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 城关镇 瓦子沟村 | | 王寿安自用材采伐 | 无证采伐 | 县森林公安分局依法查处 | 2017年10月15日前查处到位 | 城关镇政府 张富林 | | 城关镇政府 张富林 | | | 林业局 | |
| 7 | | 太山庙镇 龙凤村 | | 垃圾填埋场 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处违法责任单位补办林地手续 | 2017年10月15日前查处到位 | 太山庙镇政府 宋博 | | 太山庙镇政府宋博 | | | 林业局  发改局 | |
| 8 | | 龙王镇 东沟村 | | 孙仁国清林采伐 | 无证采伐 | 县森林公安分局依法查处 | 2017年10月8日前查处到位 | 龙王镇政府 曾科 | | 龙王镇政府 曾科 | | | 林业局 | |
| 9 | | 新场镇 | | 高铁防滑施工项目 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处 | 2017年10月15日前查处到位 | 县支铁办 杨继军 | | 新场镇政府 王东 | | | 林业局 | |
| 10 | | 新场镇 | | 弃渣场黄泥堡取土点 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位恢复植被 | 2017年10月15日前查处到位 | 县支铁办 杨继军 | | 新场镇政府 王东 | | | 林业局 | |
| 11 | | 新场镇 | | 弃渣场孙家湾取土点 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位恢复植被 | 2017年10月15日前查处到位 | 县支铁办 杨继军 | | 新场镇政府 王东 | | | 林业局 | |
| **责任分工：**整改牵头单位负责督促施工单位配合整改责任单位对违法事实进行处理，依法办理林地占用手续；整改单位负责配合林业执法部门查处案件，违法行为处理到位申报林地占用手续；县林业部门负责案件查处，依法审批申报林地占用手续；县发改局负责提供乡村道路等基础设施立项批复文件。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 四亩地镇 | | 太山坝草场坝土地整理项目 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位恢复植被 | 2017年10月15日前查处到位 | 国土局 杨继军 | | 四亩地镇政府田亮 | | | 林业局 | |
| 13 | | 四亩地镇 | | 太山坝六斗科弃渣场取土点 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位恢复植被 | 2017年10月15日前查处到位 | 县支铁办 杨继军 | | 四亩地镇政府田亮 | | | 林业局 | |
| 14 | | 四亩地镇 | | 孙明义柴家关马尾岔弃渣场取土点 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位恢复植被 | 2017年10月15日前查处到位 | 县支铁办 杨继军 | | 四亩地镇政府田亮 | | | 林业局 | |
| 15 | | 四亩地镇 | | 严家坪垃圾场道路 建设 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处补办林地手续 | 2017年10月15日前查处到位 | 四亩地镇政府 田亮 | | 四亩地镇政府田亮 | | | 林业局 | |
| 16 | | 简车湾镇 | | 吴国友泗水沟口沙场 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处 | 2017年10月15日前查处到位 | 简车湾镇政府 郑伦强 | | 简车湾镇政府郑伦强 | | | 林业局 | |
| 17 | | 简车湾镇 | | 泗水沟村级公路 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位补办林地手续 | 2017年10月15日前查处到位，11月30日前补办林地手续 | 交通局 廖德谦 | | 简车湾镇政府郑伦强 | | | 林业局  发改局 | |
| **责任分工：**整改牵头单位负责督促施工单位配合整改责任单位对违法事实进行处理，依法办理林地占用手续；整改单位负责配合林业执法部门查处案件，违法行为处理到位申报林地占用手续；县林业部门负责案件查处，依法审批申报林地占用手续；县发改局负责提供乡村道路等基础设施立项批复文件。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 简车湾镇 | | 海棠园罗筐岩公路 建设 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位补办林地手续 | 2017年10月15日前查处到位，11月30日前补办林地手续 | 简车湾镇政府 郑伦强 | | 简车湾镇政府郑伦强 | | | 林业局  发改局 | |
| 19 | | 简车湾镇 | | 陈家湾村组公路 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，补办林地手续 | 2017年10月15日前查处到位，11月30日前补办林地手续 | 简车湾镇政府 郑伦强 | | 简车湾镇政府郑伦强 | | | 林业局  发改局 | |
| 20 | | 简车湾镇 | | 张志典毁林种植农作物 | 毁林开荒 | 县森林公安分局依法查处 | 2017年10月15日前查处到位 | 简车湾镇政府 郑伦强 | | 简车湾镇政府郑伦强 | | | 林业局 | |
| 21 | | 简车湾镇 | | 猫儿沟组级公路 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位补办林地手续 | 2017年10月15日前查处到位，11月30日前补办林地手续 | 交通局 廖德谦 | | 简车湾镇政府郑伦强 | | | 林业局  发改局 | |
| 22 | | 梅子镇 | | 生风村级公路 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位补办林地手续 | 2017年10月15日前查处到位，11月30日前补办林地手续 | 交通局 廖德谦 | | 梅子镇政府 刘琪 | | | 林业局  发改局 | |
| **责任分工：**整改牵头单位负责督促施工单位配合整改责任单位对违法事实进行处理，依法办理林地占用手续；整改单位负责配合林业执法部门查处案件，违法行为处理到位申报林地占用手续；县林业部门负责案件查处，依法审批申报林地占用手续；县发改局负责提供乡村道路等基础设施立项批复文件。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 梅子镇 | | 南昌沟村级引线路 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位补办林地手续 | 2017年10月15日前查处到位，11月30日前补办林地手续 | 移民局 蔺学美 | | 梅子镇政府 刘琪 | | 林业局发改局 | | |
| 24 | | 梅子镇 | | 南昌马家山矿山便道 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位补办林地手续 | 2017年10月15日前查处到位，11月30日前补办林地手续 | 梅子镇政府 刘琪 | | 梅子镇政府 刘琪 | | 林业局发改局 | | |
| 25 | | 梅子镇 | | 安坪村级公路 | 非法占用林地无证采伐 | 县森林公安分局依法查处，违法责任单位补办林地手续 | 2017年10月15日前查处到位，11月30日前补办林地手续 | 交通局 廖德谦 | | 梅子镇政府 刘琪 | | 林业局发改局 | | |
| **责任分工：**整改牵头单位负责督促施工单位配合整改责任单位对违法事实进行处理，依法办理林地占用手续；整改单位负责配合林业执法部门查处案件，违法行为处理到位申报林地占用手续；县林业部门负责案件查处，依法审批申报林地占用手续；县发改局负责提供乡村道路等基础设施立项批复文件。 | | | | | | | | | | | | | | |